# P REZENT AR EA PROIECTULUI DE FINANȚARE DIN FONDURI U.E.

# ÎN ORAȘUL CRISTURU SECUIESC

Programul Operațional Regional 2014-2020 - Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritatea de investiții: 10.1. Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin  dezvoltarea infrastructurilor  de educație și formare; Obiectiv specific 10.2 - Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții. Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 122098

Titlul proiectului:  Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic Zeyk Domokos din Orașul Cristuru Secuiesc

# Beneficiar:   ORAȘUL CRISTURU SECUIESC

## Localizare proiect – Regiunea Centru, Județ Harghita, Orașul Cristuru Secuiesc, str. Harghitei, nr. 14

Durata de implementare: 85 luni, respectiv data începerii este 01.12.2016 și data finalizării este 31.12.2023, aceasta cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunatatirea infrastructurii educationale, conducând la cresterea calitatii educationale si a accesului la educatia obligatorie în Liceul Tehnologic "Zeyk Domokos" din Orasul Cristuru Secuiesc.

Obiectivele specifice al proiectului:

- Înlocuirea si reparația tencuielile interioare si exterioare

- Reabilitarea fațadelor, învelitorii si a sarpantei

- Reabilitarea finisajelor si tâmplariilor interioare, a sistemelor de instalații sanitare, termice si electrice, realizare sisteme de curenti slabi.

- Reamenajarea trotruarelor din curtea scolii

- Corectarea neregularitatii structurale în plan

- Reabilitarea si modernizarea salii de sport

Bugetul proiectului (lei):

Valoarea totală: 13.199.115,65 lei;

Contribuția UE: 9.317.495,94 lei;

Contribuția națională: 3.881.619,71 lei;

# Indicatori prestabiliți de realizare:

### Capacitatea infrastructurii de educație care beneficiază de sprijin, învatamânt profesional si tehnic: 393 (143 fete și 250 băieți)

# Beneficiarii direcți ai proiectului:

- peste 390 elevi, vor avea conditii mai bune dupa finalizarea investiției. Eforturile de reabiliatre a cladirii pentru elevii claselor I - XII vor rezulta în cresterea capacitatii de scolarizare a institutiei si în ridicarea standardelor de calitate în învatamântul olbigatoriu.

- personalul scolii: 45 angajati (didactic, administratic, tehnic si gospodaresc): vor desfasura activitatea într-o cladire reabilitata, modernizata, în conditii mai bune

- familiile copiilor din scoala: peste 390 de familii din oras; copiii din aceste familii vor învata în conditii mai bune.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

www.regio-adrcentru.ro

Beneficiarii indirecți ai proiectului:

- copiii prescolari, care în prezent au vârsta sub 6 ani, care în viitor  vor putea beneficia de investitie: dupa terminarea învatamântului prescolar vor putea fi înscrisi în scoala, unde vor beneficia de conditii bune

- familiile tinere din oraș, care în viitor vor avea copiii: copiii lor, la atingerea vârstei scolare vor putea beneficia de o unitate moderna si cu conditii bune

- Orasul Cristuru Secuiesc, ca proprietar al cladirii si entitatea, care asigura cheltuielile de functionare: se vor reduce cheltuielile de functionare, astfel sumele economisite vor putea fi realocate pentru alte investiții

- populatia din Orasul Cristuru Secuiesc: ca urmare a realizarii investiției se vor ameliora conditiile de mediu în oras

### Descrierea investiției:

Categoriile de lucrări de intervenție propuse sunt:

Lucrări de reparație; Lucrări de consolidare individuală a elementelor structurale; Lucrări de consolidare cu completarea structurii existente. Intervențiile propuse în continuare urmaresc pe de o parte reabilitarea construcției și  consolidarea structurii ei de rezistență, iar pe de alta parte înlaturarea cauzelor care au produs și produc degradările prezentate.

Se vor executa urmatoarele interventii principale: Reabilitarea demisolului.

Pereții demisolului puternic afectați de igrasie se vor elibera de toate tencuielile degradate, slabite sau care au acumulat săruri în urma ascensiunii capilare a apei.

Reabilitarea și consolidarea planșeului de beton armat.

Placa de beton armat.

Stratul de acoperire este subțire, armăturile sunt corodate. Se propune urmatoarea soluție de remediere-consolidare:

- îndepartarea betonului degradat de coroziune prin sablare sau hidrosablare cu jet de apă de foarte înalta presiune;

- dezvelirea armăturilor corodate;

- curațirea mecanică a armăturilor corodate pe toată suprafața acestora, până la luciu metalic, utilizând perii rotative, sablare sau jet de apă de foarte înalta presiune;

- desprafuirea armăturilor și a suprafețelor de beton prelucrate;

- pasivizarea armăturii, repararea și completarea secțiunii de beton și refacerea capacității portante a plăcii cu ajutorul lamelelor cu fibră de carbon, lipite pe intradosul plăcii de beton reparate cu adeziv special.

Grinzile de beton armat.

Pentru remedierea și consolidarea grinzilor se propune soluție asemanatoare cu cele descrise la plăci.

Repararea buiandrugilor.

Refacerea finisajelor interioare.Ele vor fi efectuate numai după terminarea reabilitării instalațiilor utilitare.

  - Corectarea neregularității structurale în plan.

  - Corectarea rigidității planseelor în planul lor.Lipsa centurilor de beton armat reduce drastic capacitatea de moment încovoietor a planseelor.

ADR CENTRU Str. Decebal, 12, 510093, Alba Iulia, România Tel.: 0258 - 818616 , 0258 – 815622,  Fax: 0258 - 818613

Internet: www.adrcentru.ro, e-mail: office@adrcentru.ro

www.regio-adrcentru.ro